Phần 1 – Rà soát kế hoạch Sprint Review

| Mã | Đánh giá | Quy tắc | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | — | Giữ nguyên, nhắc lại Sprint Goal để định hướng buổi Review. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Không báo cáo phần trăm hoàn thành hay giải thích nhóm bận; tập trung kiểm tra kết quả và giá trị đạt được. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Developers demo PBI-41 bằng User Journey: Khách hàng tra cứu trạng thái đơn trên website → nhân viên xem trạng thái đơn → kiểm tra kết quả hiển thị. Nêu rõ PBI-42 và PBI-44 chưa Done. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1 | Không nghiệm thu toàn bộ. Hỏi mở: “Theo anh/chị, hệ thống cần cải thiện điều gì để hỗ trợ nhân viên tốt hơn?”. Ghi Feedback vào danh sách để PO xem xét và sắp xếp Product Backlog. |

Phần 2 – Trạng thái PBI

| PBI | Trạng thái | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã Done vì chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi nghiêm trọng cao. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 chưa được xem là Done vì còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 chưa được xem là Done vì có 6/80 ca phân loại sai và còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. |

Phần 3 – Xử lý tình huống

- Không được giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44 vì phải minh bạch kết quả và chỉ công bố PBI đạt điều kiện Done là Increment.

- PBI-42 và PBI-44 chưa Done nên phải thông báo rõ lý do, không đánh đồng việc tích hợp xong với hoàn thành.

- Tôi không hứa thực hiện ngay mọi Feedback của Chủ cửa hàng; các góp ý sẽ được ghi nhận, đánh giá và xem xét đưa vào Product Backlog.

- Tôi sẽ mời Trưởng nhóm CSKH tham gia Sprint Review vì người này muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, một góc nhìn quan trọng để cân bằng mong muốn AI tự trả lời nhiều hơn của Chủ cửa hàng.