Phần 1 – Phân loại ý kiến

| Mã | Phân loại | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để PO xem xét tính năng hủy đơn. |
| R-02 | Cần làm rõ | Viết lại thành hành động cụ thể: chia sẻ thay đổi quy tắc trong tài liệu chung trước khi triển khai. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: “Thống nhất quy trình thay đổi quy tắc, thông báo cho nhóm và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai.” |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop: dừng thay đổi quy tắc qua tin nhắn riêng mà không cập nhật tài liệu chung. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ ở cột Continue: tiếp tục Pairing giữa người kiểm thử và người phát triển luồng hội thoại khi tái hiện lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để xem xét mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời. |
| R-07 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop: không hạ Definition of Done để chạy kịp Sprint. |

Phần 2 – Sửa Improvement

Chọn IM-11-02 và IM-11-04 vì có thể cụ thể hóa thành hành động kiểm tra được, đồng thời phù hợp với vấn đề đã xảy ra.

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi bắt đầu Sprint, Developers phối hợp với người kiểm thử để chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4 | Developers và Khánh Vy | Ngày 4 của Sprint tiếp theo | Kết quả chạy test có ngày giờ và báo cáo lỗi. |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai. | Nam và Scrum Master theo dõi | Mỗi lần thay đổi quy tắc | Lịch sử phiên bản tài liệu và thời điểm cập nhật trước khi triển khai. |

Xử lý IM-10-02: Không bỏ qua hoặc chỉ gia hạn Improvement cũ. Nhóm cần phân tích vì sao Integration Test vẫn đến Ngày 8, xem xét ảnh hưởng của việc Khánh Vy được cấp quyền muộn vào Ngày 4, rồi thống nhất hành động khắc phục và kiểm tra bằng chứng vào Ngày 4 của Sprint tiếp theo.

Phần 3 – Nhận xét cách điều phối

- Scrum Master hỏi ai gây ra lỗi, khiến cuộc họp chuyển sang truy tìm người chịu trách nhiệm thay vì phân tích quy trình. Khi tên một thành viên xuất hiện, những người còn lại ngừng phát biểu, làm giảm sự cởi mở và an toàn tâm lý.

- Product Owner trả lời mọi ý kiến và tự chọn giải pháp, làm mất quyền cùng thảo luận và quyết định của Scrum Team. Scrum Master nên tạo điều kiện để mọi người chia sẻ; cả nhóm cùng phân tích nguyên nhân và lựa chọn Improvement phù hợp.